GROWXTH · YC STARTUP SCHOOL HACKATHON · 24 JUL 2026 Launch Room Plan simple de implementación Growth Atlas encuentra el mercado. Terac hace un sanity check opcional. Linq convierte la campaña en una decisión real.

| 5 h 45 VENTANA TOTAL 11:30 → 17:15 | P0 LINQ El beat principal | P1 TERAC Validación no bloqueante |
| --- | --- | --- |

00  LA DECISIÓN

Una feature nueva, un solo loop

Growth Atlas sigue siendo el producto. La feature construida hoy es Launch Room: toma una campaña recomendada, permite una corroboración humana pequeña y la envía por iMessage para obtener una aprobación real.

LA FRASE DEL PROYECTO Recommend → Human check → Send → Approve. El score del mercado no cambia por un voto; cambia el estado de la campaña.

Flujo fijo

| 1 · RECOMMEND Growth Atlas | 2 · CHECK Terac · opcional | 3 · SEND Linq | 4 · APPROVE Tapback real |
| --- | --- | --- | --- |

Qué sí construimos

• Un estado de campaña visible: draft → checked (opcional) → sent → approved.

• Una conversación 1:1 y opt-in en Linq; no una sala grupal compleja.

• Un tapback o respuesta real que cambia la campaña a Approved / Launch ready.

• Un Human check pequeño de Terac: comprensión y atractivo del mensaje.

Qué queda fuera

• No hay pesos por rol, quórum ni fórmula de confianza humana.

• No entrenamos modelos ni construimos un dashboard completo de Terac.

• No usamos iMessage Apps, pagos ni una extensión instalada.

• No reescribimos el motor de ranking durante esta feature.

01  EXPERIENCIA Y DATOS

Cada señal cambia únicamente lo que puede demostrar

| SEÑAL | QUÉ SIGNIFICA | QUÉ PUEDE CAMBIAR |
| --- | --- | --- |
| Market confidence | Solidez de las fuentes y cobertura del mercado. | Solo cambia con evidencia de datos. |
| Terac human check | Personas reales entendieron y evaluaron el mensaje. | Comprensión, atractivo y copy sugerido. |
| Linq event | Una persona respondió o aprobó por iMessage. | Estado de ejecución de la campaña. |

REGLA DE HONESTIDAD Un tapback no aumenta el score de Bangalore. Convierte la campaña de Sent a Approved. Una respuesta de Terac no valida developer fit; valida que el mensaje se entiende.

Terac · sanity check pequeño

Cinco participantes de población general ven el campaign brief en una página pública y responden cuatro preguntas:

• ¿Entiendes qué ofrece el evento?

• ¿El beneficio de participar es claro?

• ¿Qué hook funciona mejor: workshop, premio, créditos o networking?

• ¿Qué parte genera confusión o desconfianza?

| SALIDA | EJEMPLO |
| --- | --- |
| Comprehension | 4/5 entendieron la propuesta. |
| Appeal | 3.8 / 5. |
| Strongest hook | Hands-on workshop. |
| Main concern | Demasiada jerga técnica. |

Terac se configura externamente por MCP. Si los resultados no llegan a tiempo, el componente se oculta; la demo principal continúa.

Linq · el beat principal

| 1 · QR abre chat 1:1 | 2 · SEND campaña por Linq | 3 · REPLY “Sí, aprobemos” | 4 · WEBHOOK persistir + Approved |
| --- | --- | --- | --- |

EL MOMENTO DE LA DEMO Un tapback real, desde un teléfono real, cambia el marker de Opportunity a Campaign approved. No modifica el market score.

Estados visibles

| DRAFT Campaña creada | CHECKED Terac · opcional | SENT Linq | APPROVED Launch ready |
| --- | --- | --- | --- |

02  ARQUITECTURA MÍNIMA

Persistencia simple; frontend desacoplado

| Frontend poll cada 1–2 s | API Next.js | Supabase rooms + events | Linq webhook |
| --- | --- | --- | --- |

Se evita estado en memoria y SSE obligatorio: el webhook y el frontend pueden llegar a instancias diferentes en producción. Supabase es la fuente de verdad.

Endpoints mínimos

| ENDPOINT | RESPONSABILIDAD |
| --- | --- |
| POST /api/launchroom | Crear la campaña y devolver joinUrl / estado inicial. |
| POST /api/linq/webhook | Verificar, deduplicar y persistir mensajes o reacciones. |
| GET /api/launchroom/:id/status | Devolver estado y últimos eventos para polling. |
| POST /api/validation/response | Guardar una respuesta de Terac. |
| GET /api/validation/summary/:id | Resumen humano si existe. |

Modelo mínimo

| ENTIDAD | CAMPOS IMPRESCINDIBLES |
| --- | --- |
| LaunchRoom | id · opportunityId · campaignId · status · linqChatId · createdAt |
| CampaignEvent | id · roomId · type · source · occurredAt · metadata |
| HumanValidation | campaignId · sampleSize · comprehensionRate · appeal · collectedAt |

Guardrails

• Claves de Linq y Terac solo en servidor.

• Webhook firmado, eventos idempotentes y timestamps ISO.

• El handle se minimiza o anonimiza; no mostramos nombres innecesarios.

• Live y Demo replay siempre se distinguen en pantalla.

• Prepared, Estimated, Human checked y Observed via Linq son etiquetas diferentes.

03  BLOQUES DE TRABAJO

Orden para llegar con margen

| HORA | TRABAJO | HECHO CUANDO |
| --- | --- | --- |
| 11:30–11:50 | Congelar estados, contrato y copy. Preparar Terac. | Nadie vuelve a cambiar el alcance. |
| 11:50–12:40 | UI de estados + página mínima de validación. | Flujo corre con datos locales. |
| 12:40 | Deploy de validación y lanzamiento de 5 personas en Terac. | Estudio en curso; no bloquea. |
| 12:40–13:40 | Linq send + webhook + persistencia. | Mensaje real entra en Supabase. |
| 13:40–14:40 | Polling + tapback → Approved + marker. | El beat real funciona. |
| 14:40–15:20 | Integrar Terac si llegó; labels honestos; replay. | Demo resiliente y sincera. |
| 15:20–16:00 | QA en móvil y proyector; recortar texto. | Recorrido de 75 s limpio. |
| 16:00–16:35 | Grabar video. | Video final exportado. |
| 16:35–17:15 | Deploy, repo, submit y buffer. | Entrega confirmada. |

04  DEMO Y DEFINICIÓN DE TERMINADO

Guion de 75 segundos

| TIEMPO | ACCIÓN | MENSAJE |
| --- | --- | --- |
| 0–15 s | Describir producto y presupuesto. | “Hoy las empresas eligen mercados por intuición.” |
| 15–30 s | Mapa rankea y abre Bangalore. | “Growth Atlas encuentra una oportunidad explicable.” |
| 30–42 s | Mostrar Human check si existe. | “Personas reales corroboraron que el mensaje se entiende.” |
| 42–58 s | Enviar la campaña por Linq. | “Ahora pasamos de recomendación a ejecución.” |
| 58–75 s | Tapback real → Approved. | “Una respuesta real acaba de convertir el mercado en Launch ready.” |

MENSAJE FINAL Growth Atlas recommends. Terac corroborates. Linq activates.

Riesgos y fallback

| RIESGO | RESPUESTA SIMPLE |
| --- | --- |
| Terac no termina | Ocultar Human check. Nunca inventar resultados. |
| Webhook de Linq falla | Usar Demo replay claramente etiquetado. |
| No hay iPhone disponible | Usar nuestro teléfono o una respuesta de texto; no prometer reactions en SMS. |
| Wifi inestable | Video grabado + replay local etiquetado. |
| Tiempo corto | Se elimina Terac primero. El beat de Linq no se recorta. |

Definición de terminado

• La feature nueva funciona sin depender del mapa: campaign → send → response → approved.

• Un mensaje o tapback real queda persistido y aparece en pantalla.

• La UI nunca modifica el market score por una respuesta humana.

• Terac, si está presente, muestra tamaño de muestra, alcance y timestamp.

• Live y replay son distinguibles.

• El recorrido funciona en deploy, móvil y proyector.

• Video, repo y link final se entregan antes de las 17:15.

Decisiones congeladas

NO SE REABREN DURANTE EL BUILD P0 = Linq. P1 = Terac. Conversación 1:1. Polling sobre Supabase. Sin pesos por rol, quórum, SSE obligatorio, iMessage App ni cambios al market confidence.