GROWXTH · YC STARTUP SCHOOL HACKATHON · 24 JUL 2026 Plan del día Búsqueda real · Launch Room · calibración humana Un solo loop — el del pitch: decidir con evidencia, actuar con una campaña, medir con humanos reales. El núcleo va primero; los tracks son el último tramo del mismo demo, no un producto aparte.

| 17:15 HARD STOP Video 16:05 · Submit 16:40. | 3 TRACKS Most Creative + Linq + Terac. | 3 s EL BEAT Tapback → el mapa se mueve. |
| --- | --- | --- |

00

# La decisión

Growth Atlas es el producto y el pitch sigue siendo la tesis. Hoy se construyen tres piezas del mismo loop, en este orden de prioridad: (1) la búsqueda real — el P0 que el plan de backend ya definió, y que arregla “hay una UI fuerte; falta conectar la inteligencia” —, (2) Launch Room y (3) la arena Terac. Los tracks no son un desvío de la idea principal: son el paso 7 del pitch — «la empresa mide el resultado» — que sin datos de cliente era imposible demostrar hoy de forma honesta.

Hasta hoy, cada número del producto es dato preparado. La búsqueda hace entrar evidencia pública real — URLs y fechas vía Exa —; Launch Room hace entrar la primera señal humana observada: una persona con rol y timestamp respondiendo desde su teléfono. Decidir → actuar → medir. Un demo, un loop, tres sponsors.

La frase que define el proyecto Prepared signal → Observed via Linq. La búsqueda real trae la evidencia pública; Launch Room la corona con evidencia humana. Todo el día apunta a que esa transición sea visible, honesta y verificable.

01

# El núcleo primero: búsqueda real

Es el P0 literal del plan de backend — ruta real, conector Exa, fallback y labels honestos. No hay nada nuevo que decidir: sólo ejecutarlo recortado a una hora de trabajo. La pieza clave ya existe y está muerta: scoreCities() en atlas-data.ts:221 es un motor de score ponderado completo que nadie llama — los scores visibles hoy son literales de fixture. Se revive, no se escribe.

POST /api/opportunities/search

1. interpretar   parser actual (objetivo + presupuesto) — sin LLM

2. evidencia     3-4 queries Exa en paralelo (demanda, eventos,

comunidades, competencia) → highlights con URL y fecha

3. señales       seeds de 6 ciudades + eventos Luma ya ingeridos

4. score         scoreCities() revivido — ponderado y explicable

5. responder     SearchResponse con evidenceIds, coverage y warnings

timeout 8 s · cache hash(topic+objetivo) TTL 6 h

En el frontend el destrabe es quirúrgico: selectedCityId: string en lugar del gate de DemoCityId (atlas-shell.tsx:46 y :302) — hoy cualquier ciudad fuera de las tres fixtures es silenciosamente inclickeable. Y los chips de interpretación salen de la respuesta real o se quitan: mostrar «Agent observability» escribas lo que escribas es exactamente el hardcode que los jueces van a buscar.

Qué del plan de backend NO se hace hoy Apify batch · GitHub agregado · X counts · Supabase para el core (hoy sólo guarda votos Terac) · comparación lado a lado · export del report. No es un recorte nuevo: es la línea P0/P1 que ese documento ya trazó. El scraping de hoy es Exa en vivo + el importador de Luma que ya funciona — una ruta de ingesta real demostrable, que es lo que el pitch exige.

02

# Qué es exactamente una Launch Room

Una Launch Room es un cuarto de decisión que vive dentro de un hilo de iMessage. Se abre sobre una única oportunidad (un mercado recomendado para una empresa concreta) y se cierra cuando las personas con autoridad para aprobarla se pronuncian.

El objeto

LaunchRoom {

id                  opportunityId       status

participants[]      { id, handle, role, joinedAt }

votes[]             { participantId, kind, at, evidenceId }

confidence          { base, current, deltas[] }

evidence[]          // se inyecta al ledger del Opportunity

quorum              brief?

}

Ciclo de vida

| ESTADO | QUÉ SIGNIFICA | QUÉ LO HACE AVANZAR |
| --- | --- | --- |
| open | Sala creada sobre una oportunidad. Nadie se pronunció. | Primer participante entra (inbound-first). |
| converging | Llegan votos. La confianza se mueve en vivo. | Cada tapback o respuesta escribe evidencia. |
| decided | Se alcanzó el quórum. Aprobada o rechazada. | Quórum de votos con peso por rol. |
| briefed | El agente publicó el campaign brief en el hilo. | Decisión = approved. |

Los roles pesan distinto

Un 👍 de un compañero de equipo no vale lo mismo que un organizador confirmando que todavía hay slots de sponsorship. Esa diferencia es información real y el score tiene que reflejarla.

| ROL | PESO | POR QUÉ |
| --- | --- | --- |
| organizer | 6 | Tiene información privada que no está en ninguna fuente pública. |
| community_lead | 4 | Conoce la afinidad técnica real de la comunidad. |
| devrel / sponsor_lead | 3 | Juicio experto, pero desde afuera del mercado. |
| unknown | 1 | Se cuenta, pero casi no mueve la aguja. |

03

# La regla de confianza

Este es el punto donde un juez nos puede acusar de inventar números. Así que la regla es explícita, acotada y se muestra en pantalla.

confidence_total = clamp( confidence_data + human_corroboration , 0 , 97 ) human_corroboration = Σ evidencia: + peso(rol) si el voto es approve − peso(rol) si el voto es reject − 2 si el voto es evidence_request (❓) acotado a ±13 · techo duro 97 · nunca 100

Por qué esta regla nos defiende

- Un ❓ baja la confianza. Una pregunta abierta es incertidumbre, no engagement. Ningún otro equipo va a mostrar una métrica que empeora cuando alguien interactúa — y eso es exactamente lo que la vuelve creíble.

- El aporte humano está acotado a ±13 puntos. La corroboración social nunca puede disfrazarse de cobertura de datos.

- Techo de 97. El producto jamás afirma certeza.

- Cada delta se muestra con su razón, su rol y su timestamp. Nada se mueve sin explicación visible.

El recorrido de la demo, con números reales

| EVENTO | Δ | CONFIANZA | LO QUE SE VE EN PANTALLA |
| --- | --- | --- | --- |
| Estado inicial | — | 84 | Badge: Prepared · cobertura de datos |
| organizer aprueba | +6 | 90 | “Organizer confirmed sponsor availability” |
| devrel aprueba | +3 | 93 | Segundo voto entra al ledger |
| community_lead pide evidencia ❓ | −2 | 91 | Badge: Observed via Linq · 3 respuestas |

04

# El beat

Todo el proyecto se juega en tres segundos. Si esto se ve perfecto, ganamos Most Creative. Si se ve tosco, no hay backend que lo salve.

EL MOMENTO El juez saca su propio iPhone, manda un 👍 al hilo, y sin tocar nuestra computadora el mapa se mueve: el medidor de confianza cuenta 84 → 91, aparece una fila nueva en el ledger de evidencia con la hora exacta, y el badge gira de Prepared a Observed. No demostramos un workflow de aprobación. Demostramos causalidad entre una burbuja azul y un mapa global recalculándose.

Consecuencias de diseño, no negociables

- El beat se construye y se pule con eventos simulados en el bloque B. No puede depender de que el webhook de Linq ya funcione.

- Latencia percibida objetivo: menos de 2 s entre el tapback y el movimiento en pantalla.

- La animación respeta prefers-reduced-motion — el hook ya existe en el repo.

- Si no hay señal en el venue, el mismo canal reproduce eventos grabados. El juez nunca ve un error.

El guion de 90 segundos — un solo loop

| T | QUÉ PASA | QUÉ SE DICE |
| --- | --- | --- |
| 0–15 | Problema. | «Las empresas saben cuánto gastan en developer growth. No saben dónde rinde.» |
| 15–40 | Input real → Exa en vivo → el mapa rankea con evidencia clickeable. | «Cada razón tiene fuente, fecha y confianza. Nada está hardcodeado.» |
| 40–55 | Abrir el #1: score explicable, evidencia, qué lo subió y qué lo bajó. | «El score es auditable, no un número mágico.» |
| 55–70 | Campaña: dos variantes — n personas reales de Terac eligieron una esta tarde. | «Humanos reales mejoraron el mensaje hoy.» |
| 70–90 | Launch via iMessage. Tapback en vivo: 84 → 91, Prepared → Observed. | «Decidimos, actuamos y medimos. Ese es el loop completo del pitch.» |

05

# Contrato Frontend ↔ Backend

Esto queda congelado en este documento y no se discute más. El frontend consume únicamente estos eventos; el backend es el único que conoce Linq. Es lo que nos permite trabajar en paralelo sin bloquearnos.

Canal en vivo

GET /api/launchroom/:id/stream        → SSE

| EVENTO SSE | PAYLOAD | QUÉ HACE EL FRONTEND |
| --- | --- | --- |
| participant.joined | participantId, handle, role, at | Suma avatar al roster. Toast discreto. |
| vote.cast | participantId, role, kind, at, evidenceId | Actualiza el tally. Dispara el beat. |
| reply.received | participantId, text, at, evidenceId | Fila nueva en el feed de actividad. |
| confidence.updated | base, current, delta, reason, evidenceId | Anima el medidor. Flip del badge. |
| brief.generated | brief | Abre el panel de campaña. |
| room.decided | outcome, at | Estado final de la sala. |

Endpoints

POST /api/launchroom          { opportunityId, quorum }

→ { room, joinCode, joinUrl }

POST /api/linq/webhook        Linq → nosotros (mensajes + reacciones)

El evidence record que produce un tapback

Encaja tal cual en el contrato de evidencia que ya está escrito en lib/api/types.ts. No hay que inventar un modelo nuevo.

{ id: "linq-<messageId>",  source: "linq",  kind: "human_response",

title: "Organizer confirmed sponsor availability",

observedAt: <ISO>,        participantRole: "organizer",

isEstimated: false,       rightsBasis: "participant_consent" }

rightsBasis: participant_consent  — el participante inició la conversación. El diseño inbound-first no es sólo cumplimiento de las best practices de Linq: es lo que hace que el consentimiento sea válido y que la evidencia sea usable.

06

# Calibración humana (Terac)

AI finds the market. Humans improve the message. Linq launches it. Tres actos, un sponsor por acto. Terac no toca Launch Room, ni el mapa, ni el score: su superficie de contacto con el resto del producto es exactamente un string — el mensaje ganador de la campaña.

Generamos dos variantes del mensaje de campaña. Personas reales — población general, reclutada por Terac durante la tarde — las comparan a ciegas en una página pública nuestra. Guardamos cada voto con su submissionId, calculamos win rate, y el mensaje ganador es el que Launch Room envía por iMessage. El resultado se muestra como venga: si es 51/49, se dice que la diferencia no es significativa con ese n. El 68% del borrador era un ejemplo, no un resultado — hardcodearlo sería exactamente lo que la sección 08 prohíbe.

La pregunta está diseñada para población general

El track lo exige («general-population participants only») y el playbook oficial lo confirma: el panel puede juzgar claridad, comprensión y preferencia — no corrección técnica. Por eso no preguntamos intención de asistir a un evento de developers; preguntamos legibilidad:

“Which of these two descriptions makes it clearer what you'd actually walk away with?” Si la propuesta de valor no es legible para un humano promedio, tampoco lo es para un developer que la lee en cuatro segundos en un feed. Testear legibilidad es honesto — y es el hallazgo típico de la copy de DevRel.

No se construye de cero

Terac publicó svg-arena (github.com/TeracAI/svg-arena) como referencia forkeable de este track: una arena Next.js de comparación A/B a ciegas que ya trae captura de teracSubmissionId, par de calibración y callback de completado. Se porta la ruta y el API a nuestra app y se reemplaza el contenido por las variantes de campaña. Ranking: win rate simple = votos ganadores / comparaciones válidas. Bradley-Terry queda fuera.

Contrato adicional

GET  /research/campaign?teracSubmissionId=...   arena pública, sin login

POST /api/research/vote     { submissionId, campaignId, variant,

reason, calibrationPassed }

GET  /api/research/results?campaignId=...       → { nTotal, nValid, winRate, reasons }

Supabase: campaign_variants · research_votes

Regla de análisis: el par de calibración tiene una respuesta obvia; quien lo falla cobra igual (self_report auto-aprueba) pero su voto sale del análisis. «Quality-weighted» significa eso y nada más.

Operación — los datos duros de la doc

| QUÉ | VALOR |
| --- | --- |
| Task | task_type: activity · task_url apunta a la arena · Terac agrega ?teracSubmissionId=... a la URL. Verificar que la página lo recibe. |
| Completado | Redirect del navegador, no webhook: terac.com/api/external/callback?teracSubmissionId=...&result=completed. La arena lo dispara al terminar los pares. Configurar también screened_out y quota_full. |
| Review | self_report: auto-aprueba y paga solo. El pago no se gatea; el análisis sí, con la calibración. |
| Tamaño y costo | 12–15 participantes (el mínimo permitido es 1). ~$5.50 por tarea de 5 min → ~$83 de los $250 del track. |
| Progreso | No hay webhooks: poll de GET /opportunities/{id} cada ~20 min. Rate limit: 100 req/min. |
| Lanzamiento | Soft launch con 2–3 (lo recomienda la propia doc), un completion verificado end-to-end, recién ahí full launch. |
| MCP | claude mcp add --transport http terac https://terac.com/api/mcp --header "x-api-key: tk_..." · el draft es gratis y muestra el precio antes de lanzar. |

La latencia es el riesgo, no la capacidad. El marketing de Terac dice «hours»; la doc operativa dice «first completes often arriving within a few days of launch». No hay SLA. Consecuencias de diseño: el estudio se lanza a las 13:45 como compuerta dura, el bloque del drawer se diseña para fill parcial desde el primer pixel («7 de 15 hasta ahora · el reclutamiento sigue»), y la demo jamás depende del n final.

07

# Bloques de trabajo

Frontend de Launch Room: Julián. La arena Terac NO es de Julián: la hace la tercera persona del equipo — o Cursor con el spec de la sección 06 cerrado. Backend: primero la ruta de búsqueda (el núcleo), después Linq. Las horas son duras — si un bloque se pasa, se recorta alcance, no se corre el reloj.

|  | HORA | FRONTEND | BACKEND / LINQ | HECHO CUANDO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 12:45–13:05 | Julián: esqueleto de /research/campaign portando svg-arena. Tercera persona: lee el spec de la arena. | API keys: Exa y Terac (créditos por Slack) + draft de la opportunity (gratis, muestra precio). Alta del número Linq. Preguntar a Josh/Rushir por el bundle. | Draft con precio visible. Contrato congelado (este doc). |
| A | 13:05–13:45 | Tercera persona / Cursor: arena completa — par de calibración, captura de teracSubmissionId, callback, POST vote, Supabase. Julián: destrabar DemoCityId, estado launchroom en el reducer, panel, SSE simulado. | EL NÚCLEO: ruta search real — conector Exa, scoreCities() revivido, evidencia con URL y fecha, fallback y cache. | Una query arbitraria devuelve mercados con evidencia real. La arena vota end-to-end. |
| ⛔ | 13:45 | COMPUERTA DURA — lanzar el estudio Terac. Soft launch 2–3, un completion verificado end-to-end, full launch a 15. Si la arena no está lista, se lanza igual con la versión que haya: sin estudio en el campo a esta hora no hay datos a las 16:05. |  |  |
| B | 13:45–14:45 | Julián: EL BEAT. Medidor animado, flip del badge, ledger de evidencia. | Webhook Linq + estado de sala + regla de confianza + evidence records. Terac corre solo: poll cada ~20 min. | El beat se ve perfecto, todavía sin Linq real. |
| C | 14:45–15:30 | Conectar el SSE real. Chips de interpretación desde la respuesta real. | Tapback real → evento real en el stream. Evidencia Exa visible en el drawer. | El primer 👍 de verdad mueve el mapa. |
| D | 15:30–16:05 | Bloque HUMAN VALIDATION en el drawer con lo que haya vuelto (estados n=0 y parcial diseñados). QR de join. Pasada de honestidad. | Brief + «apply winning campaign» → el mensaje ganador fluye a Linq. Modo replay. | Funciona sin el mapa y sin internet. |
| E | 16:05–16:40 | GRABAR EL VIDEO — guion en 3 actos: AI finds · humans improve · Linq launches. | Repo público. Deploy. | Video de 2 min subido a YouTube. |
| F | 16:40–17:15 | Buffer y submit. | Buffer y submit. | Submitted, con margen. |

El bloque E no se mueve. Grabamos a las 16:05, no a las 17:10. La mayoría de los equipos que pierden no pierden por el código: se quedan sin tiempo para el entregable. El video se graba con lo que haya funcionando a esa hora.

El blocker que ya está identificado en el código

atlas-shell.tsx:46 tipa la selección como DemoCityId, y isDemoCityId() gatea selectCity en la línea 302. Cualquier ciudad fuera de las tres fixtures es silenciosamente inclickeable. Se destraba en el bloque C.

08

# Honestidad

Las reglas del track dicen, textual, que desaconsejan «projects with hard-coded functionality (judges will check)». Van a abrir el repo. Nos adelantamos.

| QUÉ | ACCIÓN | CUÁNDO |
| --- | --- | --- |
| La mentira en pantalla | atlas-header.tsx:6 dice «Live signals · updated 2m ago» y nada es live. Se elimina. Launch Room es lo que nos da derecho a esa palabra — y sólo mientras la sala está abierta. | Bloque D |
| Taxonomía de badges | Prepared · Estimated · Observed. Observed exige URL con fecha, o un evidence record de Linq. Nada más. | Bloque B |
| El proyecto pre-existente | Se lo decimos al juez antes de que pregunte: el mapa es de ayer, Launch Room es de hoy. La regla lo permite. Que nos agarren es mucho peor que contarlo. | En la mesa |
| Camino standalone | Si el juez aplica «sólo la feature nueva», mostramos el loop completo sin el mapa: texteás → llega la oportunidad → tapback → recalcula → brief. | Bloque D |
| El win rate no se decide antes | Se muestra el número que vuelva, con nTotal y nValid visibles. Si es 51/49, el bloque dice que la diferencia no es significativa con ese n. Ningún porcentaje entra hardcodeado. | Bloque D |
| Quiénes son los reviewers | «12 real reviewers · general population · recruited via Terac». Jamás «expert developers» — el panel no lo es y los jueces de Terac lo saben. | Bloque D |

09

# Riesgos y planes B

| RIESGO | PLAN B |
| --- | --- |
| Exa falla o se queda sin créditos en vivo | Cache + seeds responden con degradación parcial y warning; sólo si toda la ruta falla entra el demo-adapter, marcado «fallback» en la UI. Es la política que el plan de backend ya definió. |
| Linq no nos presta el bundle de la extensión | Sin iMessage App. La demo corre sobre group chat, tapbacks, typing indicators y rich link preview — que funcionan en cualquier iPhone. Ya está contemplado. |
| El webhook no llega a localhost | Túnel (ngrok o cloudflared) levantado y verificado ANTES del bloque C, no durante. |
| Se cae el wifi del venue | Modo replay: eventos grabados que se reproducen por el mismo canal SSE. La UI no distingue. |
| El juez no tiene iPhone | Fallback RCS/SMS: el tapback degrada a texto y se parsea el emoji. Se prueba en el bloque D. |
| El beat no queda fino a las 14:45 | Se congela el alcance: menos features en la sala, el beat se termina igual. Es lo único que no se recorta. |
| Cero completions de Terac al grabar | El video muestra el estudio ACTIVE vía API, la arena en vivo y los votos que haya. La narrativa no cambia: «el reclutamiento sigue esta tarde — así entra el dato». El bloque del drawer ya tiene diseñado el estado n=0. |
| La arena no está lista a las 13:45 | Se lanza igual con la versión mínima que haya (dos cards y un POST). Cada minuto de demora come la única ventana que no controlamos: la latencia de reclutamiento. |
| Terac manda gente y la página pierde el submissionId | Se prueba con el soft launch de 2–3 antes del full launch. El patrón de captura es el del fork oficial: URLSearchParams + fallback por Referer. |

10

# Definición de terminado

El día está terminado cuando pasa esta lista completa. No antes.

- Una consulta arbitraria devuelve mercados rankeados con evidencia real — URL y fecha visibles — sin tocar una fixture.

- Las seis ciudades del mapa son seleccionables; DemoCityId ya no gatea nada.

- Un participante entra a la sala desde su propio teléfono sin instalar nada, iniciando él la conversación.

- Un tapback real mueve la confianza en pantalla en menos de 2 segundos.

- Cada delta de confianza muestra razón, rol, fuente y hora.

- El ❓ baja la confianza, y se puede demostrar en vivo.

- Al llegar al quórum, el brief se genera y se publica en el hilo.

- El loop completo se puede mostrar sin el mapa.

- Con el wifi apagado, la demo corre igual en modo replay.

- No queda ni un badge «Observed» sobre un dato preparado.

- El estudio Terac se lanzó a las 13:45 o antes, y la arena captura teracSubmissionId y dispara el callback de completado.

- El bloque HUMAN VALIDATION renderiza honesto en los tres estados: n=0, fill parcial y estudio completo.

- El mensaje ganador aplicado es el que Linq envía — el string viaja de Terac a iMessage sin edición manual.

- Video de 2 minutos en YouTube, repo público, deploy en vivo.

Entregables de submission: video de YouTube de 2 minutos como máximo · repositorio de GitHub público · link de deploy (recomendado). Tracks: Most Creative (general) + Best Use of Linq + Best Use of Terac.

24 de julio de 2026 · Reemplaza cualquier plan anterior para la jornada de hoy.